附件1

“数字文史”信息系统迁移政务云平台

技术要求

| 服务 内容 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 数字文史平台政务云 | 现有云服务依赖环境 | - 目前，“数字文史”系统部署在蓝队云上，总共有21台服务器。其中：管理服务器2台，部署应用Java1.8、nginx1.24、Neo4j3.5.32、Docker25.0.3；接口服务器3台，部署应用Java1.8、Nginx1.24；检索服务器3台，部署应用Elasticsearch7.4；缓存服务器6台，部署应用Redis5；MYSQL 2台，部署应用Mysql5.7；堡垒机1台；数据库审计1台；日志审计1台；操作系统版本均为Centos7.9。系统当前共计使用136核心CPU，304G内存，31200G存储，kafka、redis、Elasticsearch、ningx、Neo4j等中间件。 |
|  | 拟申请政务云资源环境 | 本次上云计划申请政务云资源：4台云主机，共计12VCPU、40GB内存、650GB高效云盘、2250GB对象存储、1GB缓存数据库服务、1套云防火墙、4套虚拟机安全、1套云堡垒机、1套日志审计、1套安全运营中心。 |
|  | 数据迁移及要求 | 1.“数字文史”系统从公有云环境（蓝队云）迁移到政务云环境，平台架构由高可用集群架构调整到单机架构（同时要保留集群运行的能力）。 2.系统迁移至政务云平台后，应用服务器由2台缩减至1台、接口服务器由3台缩减至1台、检索服务器由3台缩减至1台、数据库服务器由2台（主从模式）缩减至1台（单机模式）、图数据库和数据库服务器整合到一块；缓存数据库由政务云提供。 3.“数字文史”系统依赖软件搭建运行环境，包括图数据库、平台数据库、检索服务器、缓存数据库、WEB容器等。 4.迁移过程数据不丢失，迁移后数据能够正常访问。 5.支持全量迁移、增量迁移两种方式。 6.迁移后需要对数据一致性进行校验，包括数据量，关键字段，业务规则等。 7.迁移内容包括数据库迁移、图数据库迁移、缓存数据库迁移、检索库迁移、对象存储迁移、程序运行文件迁移。 |
|  | 架构调整及部署 | - 1.根据申请到的政务云资源调整数字文史平台现有部署架构。 - 2.基于政务云资源绘制新的平台架构图。 - 3.从代码层面对数字文史平台现有代码、配置及架构进行适配调整，保证数字文史平台能够在政务云环境下稳定运行。同时，保证架构调整后能够支持单机及集群两种模式运行。 - 4.在资源充足情况下保证新的架构能够稳定高效运行。 - 5.切换前再次进行数据备份，基于政务云部署数字文史平台应用程序。 - 6.停止原系统服务，执行最终数据同步。 - 7.修改域名指向，保证平台无缝切换。 - 8.切换后保证数字文史平台管理端、馆网、App、小程序均能正常运行。 |

附件2

报价文件相关规范

- 一、报价函（参考范本附后）

- 二、报价表（参考范本附后）

三、报价人基本情况表（含关联企业情况说明）（范本附后）

四、技术及服务方案（报价人自行编制）

五、法定代表人身份证或法定代表人授权委托书

六、营业执照及相关资质证书（复印件并加盖公章）

七、具有履行合同所必须的资质和技术设备、能力（提供加盖本单位公章的书面声明原件）

八、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供加盖本单位公章的书面声明原件）

九、承诺提供的一切资质证明合法有效（提供加盖本单位公章的书面声明原件）

报价函（参考范本）

：

1.经调研了解并研究         (项目名称)         的询价文件及相关资料、技术要求，我方报价为人民币（大写）：

（￥：        ）。并按询价要求承担全部工作和相关责任。

2.如果贵方接受我方报价，我方将保证按贵方的要求开始工作，并按合同约定完成本次云迁移的全部任务。

3.若无法达成采购需求或者迁移过程出现无法解决的问题，导致无法迁移成功，将退还已支付资金，并承担相应的违约责任。

4.如果贵方接受我方报价，我方将保证接受贵方的监督和管理。

5.我方将严格遵守本次询价及报价的各项承诺。

6.贵方不负担我方的任何投标、报价费用。

报  价  人：                          （盖章）

报价人地址：

电      话：

日      期：       年      月       日

项目报价表（参考范本）

| 序号 | 分项名称 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总价（元） |  |  |  |

报价单位：                      (加盖公章)

日    期：     年     月    日

## 报价人基本情况表

| 报价人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话/传真 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 企业资质证书 （如有） | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 质量管理体系证书 （如有） | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 员工总人数： |  |
| 注册资本 |  |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 报价人关联企业情况（包括但不限于与报价人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：表格不够可另附页。

报价人(加盖公章)：

日期：    年  月  日